情绪日记 AI App｜完整落地方案（适配你：初级前端 + Vue3/TS + AI 快速开发）

定位：网页端优先，后续可打包成手机 H5 / 桌面 App，无复杂后端、只用前端 + AI 接口 + 本地存储，一周就能做完，既能练手又能放进简历。

一、核心功能

- 日记编辑日常文字日记、日期选择、心情标签（难过 / 焦虑 / 平静 / 开心等）

- AI 情绪解析自动分析日记内容：提炼情绪原因、内心状态、温柔解读

- 情绪打分量化分数 0–100，搭配情绪趋势（日 / 简易月度记录）

- 解压语录推荐根据当前情绪，AI 定制推送治愈文案、短句、安抚文字

- 本地数据存储所有日记、情绪记录存在本地，无需服务器，数据不丢失

- 附加小亮点（加分项）深色模式、日记历史列表、心情日历、简单动画过渡

二、最简技术栈（完全贴合你现有技术）

- 框架：Vue3 + Vite + TypeScript

- 状态管理：Pinia（存日记、情绪配置）

- 样式：Tailwind CSS（AI 快速写样式，不用磨 css）

- 本地存储：localStorage / IndexedDB

- AI 能力：调用免费大模型接口（豆包 / DeepSeek 免费接口）

- 部署：完成后直接打包静态资源，上传 Vercel / 阿里云，免费上线

三、核心业务逻辑（AI 帮你写代码，你只做微调）

1. 核心 AI 请求逻辑

前端直接发 fetch/axios 请求，输入日记文本，给 AI 固定提示词，固定返回格式，方便前端解析：

- 固定返回：情绪分数、情绪标签、AI 解读文案、专属解压语录

- 不用你处理复杂 prompt 工程，我可以直接给你现成请求代码

2. 数据结构（极简、好维护）

ts

// 单条日记类型interface DiaryItem {

id: string

date: string

content: string

moodTag: string

score: number // 情绪分数 0-100

aiAnalyze: string // AI情绪解析

relaxSentence: string // 解压语录}

四、分阶段开发流程（新手友好，循序渐进）

阶段 1：搭建基础页面（1 天）

首页、日记编辑页、历史日记页、个人中心AI 直接生成全套页面组件、布局、表单

阶段 2：本地日记 CRUD（1 天）

新增 / 删除 / 查看日记、自动保存、日期筛选全程 AI 写增删改查 + 本地存储逻辑

阶段 3：对接 AI 接口，实现核心功能（2 天）

- 写完日记点击「AI 解析」

- 发送内容到大模型接口

- 后端返回结构化数据，前端渲染：情绪分 + 解读 + 治愈语录

- 加加载动画、错误兜底（网络失败友好提示）

阶段 4：美化 + 小功能迭代（1–2 天）

- 情绪分数可视化（进度条 / 渐变颜色）

- 日历视图查看每日心情

- 深色 / 浅色模式切换

- 优化 UI 细节、过渡动画

阶段 5：打包上线（半天）

打包静态资源，一键部署，生成在线链接，手机也能打开用

五、直接可用的 AI 提示词（复制就能用）

1. 给 AI 的开发指令（生成完整项目代码）

plaintext

帮我用 Vue3 + Vite + TypeScript + Tailwind CSS 开发一款情绪日记网页应用

功能：

1. 日记编辑、日期记录、心情标签选择

2. 调用AI接口解析日记内容，输出：0-100情绪分数、情绪分析解读、专属解压治愈语录

3. 所有数据用localStorage本地存储

4. 简约温柔治愈风格，适配移动端+桌面端

5. 代码结构清晰，组件化拆分，注释详细

2. AI 解析专用 Prompt（接口请求携带）

plaintext

你是温柔的情绪疗愈师，根据用户的日记内容，严格按照JSON格式返回：

{

"score": 情绪分数(0-100，越低情绪越差),

"mood": "核心情绪标签",

"analyze": "简短温柔的情绪解读，100字以内",

"relaxText": "一句治愈解压语录，温暖治愈、适合安抚情绪"

}

日记内容：{{userContent}}

六、新手友好优势 & 简历加分点

- 技术全是你现在在用的 Vue3/TS/Vite，无学习负担

- 实战落地「前端对接 AI 大模型」，现在面试高频考点

- 完整独立项目：从开发、数据存储、AI 集成到部署

- 产品立意温柔小众，区别于烂大街的 todo、记账项目

我现在可以直接给你：

- 初始化完整项目代码（可直接运行）

- 封装好的 AI 请求工具类

- 日记编辑页 + AI 解析模块完整组件代码

需要我直接把可运行的初始完整代码发给你吗？